SMLOUVA O DÍLO č. 4/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

se sídlem: Vítkov, Bezručova 585, PSČ 749 01

zastoupen: ředitelkou Ing. Šárkou Medunovou

ve věcech technických: Bc. Josef Jakubec

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě Pr 1114

IČ:				73214892

DIČ:				CZ73214892

Peněžní ústav:		Komerční banka – expozitura Vítkov

Číslo účtu:		107-1422010297/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

………………

s místem podnikání: ……….

zastoupen:  ……….

ve věcech smluvních: ………………….

zapsán v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ: CZ

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je kompletní rekonstrukce vstupního schodiště do objektu Sokolovny v obci Vítkov, na Husově ul. 653 a katastrálním území Vítkov (dále jen dílo).

Specifikace díla:  zemní práce, základy a zvláštní zakládání, komunikace, úpravy povrchů vnější, demolice, staveništní přesun hmot, izolace proti vodě, konstrukce zámečnické, podlahy z dlaždic a obklady, přesuny suti a vybouraných hmot.

Článek II.

Doba a místo plnění

Místem plnění díla je: Husova 653, 74901  Vítkov, budova Sokolovny ve sportovním areálu Vítkov, katastrální území Vítkov

Termíny realizace jsou stanoveny takto:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:  30. 6. 2018

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:  1. 7. 2018

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:    31 7. 2018

Předpokládaný termín předání a převzetí díla:    1. 8. 2018

Počátek běhu záruční doby:    2. 8. 2018

Článek III.

Cena za dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí částku ……………… Kč bez DPH. S DPH činí částka …………….. Kč (slovy: …………………….. korun českých), jako cena pevná.

Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle předchozího odstavce po podepsání předávacího protokolu osvědčujícího řádné a úplném dodání a instalaci všech částí předmětu plnění bez vad a nedodělků, (bez výhrad).

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena převodem na účet zhotovitele.

2. 	Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. 	Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze takové náklady objednatel, pokud je uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.

- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

- Po dobu provádění výkonů je zhotovitel povinen v místě výkopu výkop zajistit a zabezpečit, výkop musí být zakryt, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, musí být zajištěn zábradlím.

Článek VI.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Ve Vítkově dne               2018

.........................................................                                 .............................................................

podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele